[image: image1.png]


РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

КОНТРОЛЬНО–СЧЕТНАЯ ПАЛАТА

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ГВАРДЕЙСКИЙ  ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»
                            
238210, г. Гвардейск, ул. Красноармейская , 26а. 
тел/факс:  8(40159)3-47-04 e-mail: kspgvardeisk@mail.ru
АКТ № 
проверки исполнения на территории муниципального образования «Гвардейский район» программы проведения капитального ремонта многоквартирных домов в 2014 году
«22» мая 2015 г.                                                                 г. Гвардейск

Основание для проведения проверки:  требование прокурора района № 7/1-836-2013 от 11 марта 2015 года о проведении проверки (ревизии) деятельности подконтрольного органа.
Цель проверки: 
- документальное и фактическое установление законности и эффективности (результативности и экономности) совершённых за проверяемый период объектами контроля хозяйственных и финансовых операций с бюджетными средствами, полученными на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, правильности отражения их в бюджетном (бухгалтерском) учёте и отчётности, а также правомерность и законность действий должностных лиц, на которые в соответствии с законодательно-нормативными актами РФ, Калининградской области и органов местного самоуправления возложена ответственность за их осуществление;

- оценка соблюдения требований нормативных актов, регулирующих вопросы предоставления, получения и использования средств на капитальный ремонт многоквартирных домов.
Вопросы контрольного мероприятия: 

1.
Соблюдение условий предоставления финансовой поддержки из областного бюджета в рамках адресной программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов.

2.
Порядок принятия решений и предоставления средств на реализацию мероприятий адресной программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов.

3.
Законность включения многоквартирных домов в адресную программу капитального ремонта многоквартирных домов.

4.
Порядок отбора подрядных организаций для заключения контрактов на капитальный ремонт многоквартирных домов.

5.
Соответствие видов работ по капитальному ремонту многоквартирных домов перечню видов работ, установленному ФЗ № 185-ФЗ.

6.
Порядок расчетов с подрядными организациями.

7.
Сравнительный анализ предельной стоимости проведения 8капитального ремонта в расчете на один кв. метр общей площади помещений в многоквартирных домах с фактической стоимостью. 

Предмет проверки: платежные и иные первичные документы, подтверждающие фактическое поступление и расходование средств, направляемых на реализацию программы капитального ремонта многоквартирных домов.
Проверяемый период деятельности: 2014 год.
Срок проведения контрольного мероприятия: с 23 марта 2015 года по 20 мая 2015 года.

Лица, проводящие мероприятие: заместитель председателя контрольно-счетной палаты муниципального образования «Гвардейский городской округ» Кухаренко Алексей Леонидович.
В ходе настоящей проверки использованы следующие документы:
- Бюджетный кодекс Российской Федерации;
- Закон Российской Федерации от 21 июля 2007 г. № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»;
- Закон Калининградской Области от 26 декабря 2013 года № 293 «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Калининградской области»;

- Постановление Правительства Калининградской области от 18.04.2013 № 239 «О порядке предоставления субсидий местным бюджетам из областного бюджета на реализацию целевой Программы Калининградской области «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов» на 2013-2015 годы»;

- Постановление Правительства Калининградской области от 26 сентября 2012 г. № 755 «О целевой Программе Калининградской области «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов» на 2013-2015 годы»;
- Постановление Правительства Калининградской области от 05 мая 2014  г. № 274 «О реализации целевой Программы Калининградской области «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов» на 2013-2015 годы в 2014 году»;
- Постановление Правительства Калининградской области от 05 декабря 2008 г. № 795 «О целевых Программах Калининградской области «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов» на 2008-2015 годы и «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» на 2008-2015 годы»;
- Приказ Министерства жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Калининградской области от 12 ноября 2012 года № 25 «Об утверждении Методических указаний по отбору многоквартирных домов для включения в муниципальные адресные программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на территории Калининградской области»;
- Приказ Министерства жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Калининградской области от 12 ноября 2012 года № 26 «Об утверждении Методических указаний по формированию заявки на предоставление  финансовой поддержки за счет средств областного бюджета на проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории Калининградской области»;

- Приказ Министерства жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Калининградской области от 05 декабря 2012 года № 30 «Об утверждении Методических указаний по формированию состава работ по капитальному ремонту многоквартирных домов на территории Калининградской области»;

- Приказ Министерства жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Калининградской области от 17 марта 2014 года № 30 «О включении муниципальных образований в проект постановления Правительства Калининградской области о реализации целевой программы Калининградской области «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов» на 2013-2015 годы» в 2014 году»;
- Приказ Министерства жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Калининградской области от 05 декабря 2012 года № 31 «Об утверждении порядка привлечения подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов»;
- Постановление главы администрации муниципального образования «Гвардейский район» от 10 февраля 2014 г. № 293 «О внесении изменений в постановление главы администрации муниципального образования «Гвардейский район» от 20.08.2013 года № 996 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории муниципального образования «Гвардейский район» на период 2013-2015 годы»;

- Постановление главы администрации муниципального образования «Гвардейский район» от 31 июля 2014 г. № 1285 «О внесении изменений в постановление главы администрации муниципального образования «Гвардейский район» от 10.02.2014 года № 293 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории муниципального образования «Гвардейский район» на период 2013-2015 годы»;
- Постановление главы администрации муниципального образования «Гвардейский район» от 16 декабря 2014 г. № 2240 «О внесении изменений в постановление главы администрации муниципального образования «Гвардейский район» от 31.07.2014 года № 1285 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории муниципального образования «Гвардейский район» на период 2013-2015 годы»;

- Постановление главы администрации муниципального образования «Гвардейский район» от 04 апреля 2014 г. № 524 «Об утверждении регламента взаимодействия администрации муниципального образования «Гвардейское городское поселение» с управляющими организациями, товариществами собственников жилья, в ходе реализации целевой программы Калининградской области «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на 2013-2015 годы»;

- постановление 996 от 20/08/13 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории муниципального образования «Гвардейский район»;
- Соглашение № 83-С/2014 от 26 июня 2014 года о финансировании расходных обязательств;
- Соглашение № 106/2014 от 30 июля 2014 года о финансировании расходных обязательств;

- Соглашение о взаимодействии сторон в ходе реализации в муниципальном образовании «Гвардейский район» целевой программы Калининградской области «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов» на 2013-2015 годы» б/н от 10 июля 2014 года, заключенное с ООО «УК Гвардейская»;
- Соглашение о взаимодействии сторон в ходе реализации в муниципальном образовании «Гвардейский район» целевой программы Калининградской области «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов» на 2013-2015 годы» б/н от 16 июля 2014 года, заключенное с ООО «Наш дом»;

- Соглашение о взаимодействии сторон в ходе реализации в муниципальном образовании «Гвардейский район» целевой программы Калининградской области «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов» на 2013-2015 годы» б/н от 02 сентября 2014 года, заключенное с ТСЖ «Наш дом»;

- Соглашение о взаимодействии сторон в ходе реализации в муниципальном образовании «Гвардейский район» целевой программы Калининградской области «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов» на 2013-2015 годы» б/н от 01 июля 2014 года, заключенное с ООО «Монолит»;

- Соглашение о взаимодействии сторон в ходе реализации в муниципальном образовании «Гвардейский район» целевой программы Калининградской области «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов» на 2013-2015 годы» б/н от 11 июня 2014 года, заключенное между Администрацией МО «Озерковское сельское поселение» и МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» МО «Озерковское сельское поселение»;

- Соглашение о взаимодействии сторон в ходе реализации в муниципальном образовании «Гвардейский район» целевой программы Калининградской области «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов» на 2013-2015 годы» б/н от 16 июня 2014 года, заключенное между Администрацией МО «Зоринское сельское поселение» и ООО «УК Гвардейская».
Перечень работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме
Перечень работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, выполнение которых финансируются за счет средств фонда капитального ремонта, который сформирован исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт, установленного нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации, установлен статьей 166 Жилищного кодекса Российской Федерации и включает в себя:

1) ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения;

2) ремонт или замену лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт;

3) ремонт крыши;

4) ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме;

5) ремонт фасада;

6) ремонт фундамента многоквартирного дома.
Кроме того, статьей 12 Закона Калининградской области от 26.12.2013 № 293 «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Калининградской области» дополнительно установлены следующие виды работ по капитальному ремонту:

1) ремонтно-строительные работы по смене, восстановлению или замене крылец, козырьков над входами в подъезды, подвалы, над балконами верхних этажей;

2) капитальный ремонт балконов, лоджий в местах общего пользования;

3) капитальный ремонт лестниц с установкой пандусов (при наличии технической возможности такой установки);

4) замена входных наружных дверей, окон и балконных дверей в местах общего пользования;

5) ремонт водоотводящих устройств, содержание и ремонт которых являются обязанностью собственников многоквартирного дома;

6) услуги (работы) по утеплению фасада;

7) услуги (работы) по переустройству невентилируемой крыши на вентилируемую крышу;

8) услуги (работы) по устройству выходов на кровлю;

9) услуги (работы) по установке коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и узлов управления и регулирования потребления этих ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа).
Пунктом 22 Целевой Программы Калининградской области «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов» на 2013-2015 годы» установлены следующие тактические задачи:

1) проведение капитального ремонта многоквартирных домов на условиях софинансирования; для выполнения поставленной задачи планируется проведение капитального ремонта многоквартирных домов, включенных в Программу, с осуществлением государственной поддержки мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов путем их софинансирования средствами областного бюджета;

2) улучшение технического состояния многоквартирных домов и продление срока их эксплуатации; для выполнения поставленной задачи планируется при проведении капитального ремонта многоквартирных домов осуществить следующие виды работ:

- ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения;

- ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, при необходимости ремонт лифтовых шахт;

- ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирных домах;

- утепление и ремонт фасадов;

- ремонт крыш;

- установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов и (или) узлов управления (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа),

при этом муниципальные образования вправе самостоятельно определять приоритетные виды ремонтных работ (в том числе по отдельным системам, а также с учетом уточнения критериев балльной оценки) как обособленные разделы муниципальной адресной программы по проведению капитального ремонта исходя из вышеперечисленного перечня разрешенных видов работ;

3) повышение энергетической эффективности многоквартирных домов; для выполнения поставленной задачи планируется проведение энергетических обследований и паспортизация многоквартирных домов, стимулирование энергосбережения в жилищно-коммунальной сфере.

На основании этих норм приказом Министерства жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса калининградской области от 5 декабря 2012 г. № 30 «Об утверждении Методических указаний по формированию состава работ по капитальному ремонту многоквартирных домов на территории Калининградской области» определен перечень работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, подлежащих к включению в состав работ, финансируемых за счет средств, предусмотренных программой:
Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения:

1) ремонт или замена инженерных систем:

1.1) холодного водоснабжения, в том числе:

- ремонт или замена водомерных узлов;

- ремонт или замена разводящих магистралей и стояков;

- замена запорной арматуры, в том числе на ответвлении от стояков в квартиру;

- ремонт или замена в комплексе оборудования повысительных насосных установок;

- ремонт или замена оборудования, трубопроводов и оснащения пожарного водопровода;

1.2) ремонт или замена системы горячего водоснабжения, в том числе:

- ремонт или замена температурных регуляторов жидкости, теплообменников, бойлеров, насосных установок и другого оборудования (в составе общего имущества) в комплексе для приготовления и подачи горячей воды в распределительную сеть;

- ремонт или замена разводящих магистралей и стояков;

- замена запорной арматуры, в том числе на ответвлении от стояков в квартиру;

1.3) ремонт или замена системы канализования и водоотведения, в том числе:

- ремонт или замена выпусков, сборных трубопроводов, стояков и вытяжек;

- замена задвижек при их наличии;

1.4) ремонт или замена системы отопления, в том числе;

- ремонт или замена разводящих магистралей и стояков;

- замена запорной и регулировочной арматуры, в том числе на ответвлении от стояков к отопительным приборам в жилых помещениях;

- перегруппировка или замена отопительных приборов в местах общего пользования и замена в жилых помещениях отопительных приборов, не имеющих отключающих устройств;

- установка, ремонт или замена в комплексе оборудования ИТП (индивидуальных тепловых пунктов) и при наличии повысительных насосных установок;

1.5) ремонт или замена системы газоснабжения, в том числе:

- ремонт или замена внутридомовых разводящих магистралей и стояков;

- замена запорной и регулировочной арматуры, в том числе на ответвлении от стояков к бытовым газовым приборам в жилых помещениях;

1.6) ремонт или замена системы электроснабжения, в том числе:

- ремонт или замена главных распределительных щитов, распределительных и групповых щитов;

- ремонт или замена внутридомовых разводящих магистралей и стояков коммунального и квартирного освещения;

- замена ответвлений от этажных щитков или коробок квартирных счетчиков и установочных и осветительных приборов коммунального освещения;

- замена электрических сетей для питания электрооборудования лифтов и электрооборудования для обеспечения работы инженерных систем;

2) модернизация инженерных систем, в т.ч.:

- обязательное применение модернизированных отопительных приборов и трубопроводов из пластика, металлопластика и др. и с запретом на установку стальных труб;

- перевод существующей сети электроснабжения на повышенное напряжение;

- замена осветительных приборов для нужд коммунального освещения на энергосберегающие;

- переоборудование тепловых пунктов и водомерных узлов;

3) замена печного отопления на центральное с устройством:

- котельных, теплопроводов и тепловых пунктов;

- крышных и иных автономных источников теплоснабжения;

4) оборудование системами холодного и горячего водоснабжения, канализации, газоснабжения:

- с присоединением к существующим магистральным сетям при расстоянии от ввода до точки подключения к магистралям до 150 м;

- с устройством газоходов, водоподкачек, бойлерных.

10. Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, при необходимости ремонт лифтовых шахт, в том числе:

- ремонт или полная замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации;

- ремонт при необходимости шахт, замена приставных шахт;

- ремонт машинных помещений;

- ремонт, замена элементов автоматизации и диспетчеризация лифтового оборудования;

- оборудование устройств, необходимых для подключения к действующим системам, автоматизация и диспетчеризация лифтового оборудования.

11. Ремонт крыш:

1) ремонт конструкций крыш:

1.1) из деревянных конструкций:

- ремонт с частичной заменой стропильных ног;

- ремонт с частичной заменой мауэрлатов;

- ремонт с частичной заменой обрешетки сплошной и разряженной из брусков;

- антисептирование и антипирирование деревянных конструкций;

- утепление подкровельного (чердачного) перекрытия;

- ремонт (замена слуховых окон);

1.2) из железобетонных стропил и кровельных настилов:

- устранение неисправностей железобетонных стропил и кровельных настилов;

- утепление подкровельного (чердачного) перекрытия;

- ремонт стяжки для кровельного покрытия;

2) замена покрытий крыш:

- полная замена металлического покрытия крыш с устройством примыканий;

- полная замена покрытия кровли из рулонных битумородных материалов (рубероид) на кровли из наплавляемых материалов с устройством примыканий;

- полная замена покрытия кровли из штучных материалов (шифер, черепица и т.п.) с устройством примыканий;

3) ремонт или замена системы водоотвода (свесы, желоба, разжелобки, лотки) с заменой водосточных труб и изделий (наружных и внутренних);

4) ремонт или замена надкровельных элементов:

- ремонт лазов на кровлю;

- ремонт продухов, ремонт или замена слуховых окон и других устройств для вентиляции чердачного пространства;

- смена колпаков на оголовках дымовентблоков и вентшахт;

- смена покрытий парапетов, брандмауэров, надстроек;

- ремонт (штукатурка, покраска) и утепление дымовентиляционных блоков и лифтовых шахт;

- восстановление или смена ограждения на чердачной кровле;

5) переустройство невентилируемых совмещенных крыш на вентилируемые с утеплением подкровельного (чердачного) перекрытия.

12. Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирных домах:

1) ремонт участков стен подвалов и пола;

2) утепление стен и надподвальных перекрытий подвальных помещений;

3) гидроизоляция стен и пола подвала;

4) ремонт технических помещений с установкой металлических дверей;

5) ремонт продухов, подвальных окон, приямков, и наружных дверей;

6) герметизация проходов вводов и выпусков инженерных сетей в наружных стенах (выполняется при ремонте сетей);

7) ремонт отмостки;

8) ремонт или замена дренажной системы.

13. Утепление и ремонт фасадов:

1) ремонт фасадов, не требующих утепления:

- ремонт штукатурки (фактурного слоя), включая архитектурный ордер;

- ремонт облицовочной плитки;

- окраска по штукатурке или по фактурному слою;

- ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей крупноблочных и крупнопанельных зданий;

- ремонт и восстановление со стороны фасада герметизации стыков оконных и дверных проемов мест общего пользования;

- окраска со стороны фасада оконных переплетов;

- ремонт ограждающих стен;

- ремонт и замена окон и балконных дверей (в составе общего имущества);

- ремонт или замена входных наружных дверей;

2) работы по ремонту фасадов, требующих утепления:

- ремонт и утепление ограждающих стен с последующей отделкой поверхностей;

- ремонт окон и балконных дверей (в составе общего имущества) или замена на окна и двери в энергосберегающем конструктивном исполнении (оконные блоки с тройным остеклением и др.) с последующим их утеплением (герметизацией);

- ремонт входных наружных дверей с последующим их утеплением или замена на металлические двери в энергосберегающем конструктивном исполнении;

3) общие для обеих групп зданий работы:

- ремонт балконов с заменой при необходимости консолей, гидроизоляцией и герметизацией с последующей окраской;

- усиление конструкций козырьков над входами и последними этажами с последующей отделкой поверхностей;

- усиление конструкций карнизных блоков с последующей отделкой поверхностей;

- смена оконных отливов;

- смена водосточных труб;

- ремонт и утепление цоколя.

14. Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов и узлов управления (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа):

- тепловой энергии на нужды отопления и горячего водоснабжения;

- потребления холодной воды;

- электрической энергии;

- газа;

- узлов управления ресурсами, с оборудованием устройств автоматизации и диспетчеризации для обеспечения дистанционного учета и управления.

Предельная стоимость работ 
Размер предельной стоимости проведения капитального ремонта в расчете на один квадратный метр общей площади помещений в многоквартирных домах для Гвардейского района установлен Постановлением Правительств Калининградской области от 5 декабря 2008 г. № 795 «О целевых Программах Калининградской области «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов» на 2008-2015 годы и «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» на 2008-2015 годы» для одноэтажных домов в размере 18174 рублей на один квадратный метр общей площади помещений, для двухэтажных домов в размере 16737 рублей на один квадратный метр общей площади помещений, для домов от 3 до 5 этажей - 9807 рублей на один квадратный метр общей площади помещений. В 2014 году на территории Гвардейского района капитальный ремонт одноэтажных многоквартирных домов не производился. Удельная стоимость капитального ремонта двухэтажных домов составила 1626-14064 рубля, и находится, таким образом, ниже допустимых пределов. По группе домов этажностью от трех до пяти удельная стоимость проведенного ремонта в 2014 году согласно Программе составила 811-7161 рубль, и также находится ниже допустимых пределов.








Фактическая стоимость ремонта
	N п/п
	Населенный пункт
	Адрес МКД
	Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД, согласно Постановлению № 795
	Фактическая удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	руб./кв. м
	руб./кв. м

	1
	Гвардейск
	Степана Казака, д. 33
	9 807,00
	888,37

	2
	Гвардейск
	Маршала Жукова, д. 26а
	16 737,00
	1 625,54

	3
	Гвардейск
	Совхозная, д. 4
	9 807,00
	810,96

	4
	Гвардейск
	Гагарина, д. 5
	9 807,00
	4 308,32

	5
	Гвардейск
	Тельмана, д. 19
	9 807,00
	4 162,22

	6
	Гвардейск
	Калининградская, д. 3
	16 737,00
	9 183,45

	7
	Гвардейск
	Тельмана, д. 13
	9 807,00
	1 672,20

	8
	Гвардейск
	Гагарина, д. 18
	16 737,00
	6 939,26

	9
	Гвардейск
	Тельмана, д. 11
	9 807,00
	2 234,33

	10
	Гвардейск
	Станционная, д. 2
	16 737,00
	2 596,87

	11
	Гвардейск
	Тельмана, д. 26
	9 807,00
	3 371,77

	12
	Гвардейск
	Калининградская, д. 9
	9 807,00
	3 251,08

	13
	Гвардейск
	Фронтовая, д. 4
	16 737,00
	4 490,51

	14
	Гвардейск
	Калининградская, д. 27
	16 737,00
	14 063,64

	15
	Гвардейск
	Калининградская, д. 24
	9 807,00
	7 160,73

	16
	Гвардейск
	2-я Северная, д. 6
	16 737,00
	3 165,63

	17
	Знаменск
	Юбилейная, д. 1
	9 807,00
	924,45

	18
	Знаменск
	Юбилейная, д. 5
	9 807,00
	941,03

	19
	Знаменск
	Юбилейная, д. 7
	9 807,00
	1 058,39

	20
	Знаменск
	Калининградская, д. 10
	16 737,00
	8 750,59

	21
	Знаменск
	Ленина, д. 17
	16 737,00
	3 880,44

	22
	Озерки
	Чекистов, д. 3
	16 737,00
	3 084,61

	23
	Озерки
	Железнодорожная, д. 5а
	16 737,00
	8 472,53

	24
	Озерки
	Заводская, д. 3
	16 737,00
	3 393,82

	25
	Истровка
	Березовая Аллея, д. 20
	16 737,00
	2 051,81


Софинансирование из областного бюджета
Постановлением Правительства Калининградской области от 26 сентября 2012 г. № 755 «О целевой Программе Калининградской области «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов» на 2013-2015 годы» на 2014 год было запланировано предоставление средств областного бюджета в размере 46417,07 тысяч рублей (при финансировании за счет средств местных бюджетов и внебюджетных средств в размере 10189,11 тысяч рублей). 
Максимальная доля софинансирования из областного бюджета расходов на реализацию мероприятий Программы в 2014 году для Гвардейского района составляла 82% (при финансировании за счет средств местных бюджетов и внебюджетных средств в размере 18%).
Долевое финансирование капитального ремонта многоквартирного дома за счет внебюджетных средств согласно Постановлению № 755  устанавливается в размере не менее пяти процентов от общего объема средств, предусмотренных на проведение капитального ремонта многоквартирного дома.









Доля софинансирования
	N п/п
	Населенный пункт
	Адрес МКД
	Доля софинансирования, %

	
	
	
	за счет средств областного бюджета
	за счет средств местного бюджета
	за счет средств ТСЖ, других кооперативов либо собственников помещений в МКД

	1
	Гвардейск
	Степана Казака, д. 33
	82%
	18%
	0%

	2
	Гвардейск
	Маршала Жукова, д. 26а
	82%
	13%
	5%

	3
	Гвардейск
	Совхозная, д. 4
	82%
	13%
	5%

	4
	Гвардейск
	Гагарина, д. 5
	82%
	13%
	5%

	5
	Гвардейск
	Тельмана, д. 19
	82%
	18%
	0%

	6
	Гвардейск
	Калининградская, д. 3
	82%
	12%
	6%

	7
	Гвардейск
	Тельмана, д. 13
	82%
	13%
	5%

	8
	Гвардейск
	Гагарина, д. 18
	82%
	13%
	5%

	9
	Гвардейск
	Тельмана, д. 11
	82%
	13%
	5%

	10
	Гвардейск
	Станционная, д. 2
	82%
	13%
	5%

	11
	Гвардейск
	Тельмана, д. 26
	82%
	11%
	7%

	12
	Гвардейск
	Калининградская, д. 9
	82%
	12%
	6%

	13
	Гвардейск
	Фронтовая, д. 4
	82%
	12%
	6%

	14
	Гвардейск
	Калининградская, д. 27
	82%
	12%
	6%

	15
	Гвардейск
	Калининградская, д. 24
	82%
	12%
	6%

	16
	Гвардейск
	2-я Северная, д. 6
	82%
	11%
	7%

	17
	Знаменск
	Юбилейная, д. 1
	82%
	0%
	18%

	18
	Знаменск
	Юбилейная, д. 5
	82%
	0%
	18%

	19
	Знаменск
	Юбилейная, д. 7
	82%
	0%
	18%

	20
	Знаменск
	Калининградская, д. 10
	82%
	13%
	5%

	21
	Знаменск
	Ленина, д. 17
	82%
	0%
	18%

	22
	Озерки
	Чекистов, д. 3
	82%
	13%
	5%

	23
	Озерки
	Железнодорожная, д. 5а
	82%
	13%
	5%

	24
	Озерки
	Заводская, д. 3
	82%
	9%
	9%

	25
	Истровка
	Березовая Аллея, д. 20
	82%
	13%
	5%


Таким образом, доля софинансирования из областного бюджета не превышает установленной, условие о минимальном размере внебюджетного финансирования также соблюдается. Отсутствие софинансирования  за счет средств ТСЖ, других кооперативов либо собственников помещений в МКД по адресам г. Гвардейск, ул. Степана Казака, д. 33 и г. Гвардейск, ул. Тельмана, д. 19 обусловлено тем, что ремонт данных домов проводился в соответствии с решениями суда. Статьей 34  Постановления Правительства Калининградской области № 755 установлено: «Допускается использование не более 40 процентов средств от установленного объема финансирования за счет средств областного и местных бюджетов на реализацию Программы, на исполнение судебных решений, принятых в отношении органов местного самоуправления муниципальных образований, о понуждении выполнить работы по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов по основаниям статьи 16 Закона Российской Федерации от 4 июля 1991 года N 1541-1 "О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации", в том числе не включенных в перечень видов работ в соответствии с пунктом 22 Программы. При направлении средств областного и местных бюджетов на исполнение вышеуказанных судебных решений долевое финансирование капитального ремонта многоквартирного дома за счет средств собственников помещений не является обязательным…».  Плановый объем финансирования за счет средств областного и местных бюджетов на проведение капитального ремонта по вышеуказанным адресам составил 21% от общей величины.
На основании Соглашения № 83-С/2014 от 26 июня 2014 года о финансировании расходных обязательств, заключенного между Министерством жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Калининградской области и Администрацией муниципального образования «Гвардейский район» предусмотрено финансирование в виде субсидии  на проведение капитального ремонта многоквартирных домов в размере 35301564,53 рублей, в том числе: муниципальному образованию «Гвардейское городское поселение» - 24636788,09 рублей, муниципальному образованию «Знаменское сельское поселение» - 7350122,48 рубля, муниципальному образованию «Зоринское сельское поселение» - 588027,37 рублей, муниципальному образованию «Озерковское сельское поселение» - 2726626,59 рублей.

На основании Соглашения № 106/2014 от 30 июля 2014 года о финансировании расходных обязательств,  заключенного между Министерством жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Калининградской области и Администрацией муниципального образования «Гвардейский район» предусмотрено финансирование в виде субсидии  на проведение капитального ремонта многоквартирных домов на основании судебных решений в размере 8794649,69 рублей, в том числе: муниципальному образованию «Гвардейское городское поселение» - 8794649,69 рублей.

 Таким образом, общая величина субсидий, предоставляемых из областного бюджета в 2014 году составила 44096214,22 рублей
Уточнение плановых показателей
В соответствии со ст. 32 Постановления Правительства Калининградской области от 26 сентября 2012 г. № 755 уточнение лимитов предоставления муниципальным образованиям Калининградской области средств областного бюджета производится постановлением Правительства Калининградской области о реализации Программы в текущем году, которое принимается с учетом достигнутых муниципальными образованиями Калининградской области условий оказания финансовой поддержки по состоянию на 15 февраля каждого года реализации Программы, установленных настоящей Программой. Таким образом уточненный лимит средств областного бюджета, предоставляемых в 2014 году в соответствии с Постановлением Правительства Калининградской области от 5 мая 2014 г. № 274 «О реализации целевой Программы Калининградской области «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов» на 2013-2015 годы в 2014 году» составил 44096,2 тысяч рублей.
Постановлением от 26 сентября 2012 г. № 755 «О целевой Программе Калининградской области «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов» на 2013-2015 годы» установлено, что не менее 5 процентов от установленного объема финансирования областного и местных бюджетов должны быть использованы на выполнение работ по установке коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов или узлов управления (тепловой энергии, горячей воды и холодной воды, электрической энергии, газа), предусматривающих дистанционный съем данных потребленных ресурсов, без проведения иных видов работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов. Данное условие не распространяется на муниципальные образования, в которых наличие коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг (тепловой энергии, горячей воды и холодной воды, электрической энергии), обеспечено во всех многоквартирных домах, в которых требуется установка таких приборов учета, либо ресурсоснабжающими организациями и/или собственниками помещений многоквартирных домов приняты обязательства по установке вышеуказанных приборов учета, подтвержденные соответствующим реестром договоров, заверенным муниципальным образованием, срок исполнения обязательств по которым не позднее 31 декабря 2014 года. В приложении № 2 к Постановлению Правительства Калининградской области от 5 мая 2014 г. № 274 (Реестр многоквартирных домов по видам ремонта) финансирование по виду ремонта «Установка коллективных ПУ и УУ» отсутствует. В связи с этим проведена корректировка на -5% величины субсидии, установленной Постановлением Правительства Калининградской области от 26 сентября 2012 г. № 755 «О целевой Программе Калининградской области «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов» на 2013-2015 годы», объем запланированной субсидии составил 44096,2 тысяч рублей (46417,07 тысяч рублей х 0,95 = 44096,2 тысяч рублей).

.
Отбор МКД для включения в программу
Порядок и критерии отбора многоквартирных домов, участвующих в муниципальных адресных программах устанавливаются согласно  Приказу Министерства жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Калининградской области от 12 ноября 2012 года № 25 «Об утверждении Методических указаний по отбору многоквартирных домов для включения в муниципальные адресные программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на территории Калининградской области». 

Органам местного самоуправления муниципальных образований Калининградской области рекомендовано руководствоваться Методическими указаниями при формировании муниципальных адресных программ по проведению капитального ремонта многоквартирных домов.

В соответствии с порядком отбор многоквартирных домов для включения в Муниципальные адресные программы осуществляется городскими округами, городскими и сельскими поселениями в составе муниципальных районов, муниципальными районами (в случае, если соответствующие полномочия и средства софинансирования программы не переданы муниципальному району от поселений по отдельному соглашению) на основании заявок товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов, управляющих организаций на включение многоквартирного дома в муниципальную адресную программу.

 К заявке прилагается пакет документов по каждому многоквартирному дому, включающий:

1) выписку из технического паспорта многоквартирного дома;

2) копии протоколов общего собрания собственников помещений многоквартирного дома;
3) документы, подтверждающие реализацию выбора способа управления многоквартирным домом, согласно действующему законодательству;

4) справка о задолженности населения за жилищно-коммунальные услуги по состоянию на 31 декабря года, предшествующего году подачи заявки;

5) проектно-сметная документация, прошедшая проверку, или укрупненная предварительная смета расходов (при наличии);

6) предписание государственной жилищной инспекции Калининградской области, содержащее требование о проведении заявленных видов работ, или техническое заключение (отчет) специализированной организации, содержащее рекомендации по проведению заявленных видов работ (при наличии);

7) документы, подтверждающие наличие принятой к рассмотрению заявки на участие в целевых программах Калининградской области по проведению капитального ремонта многоквартирных домов в период с 2008 года, не удовлетворенной в предыдущие годы (при наличии);

8) копия кадастрового паспорта (выписка из кадастрового паспорта) земельного участка на котором расположен многоквартирный дом.
Указанные документы представлялись собственниками жилья в администрацию Гвардейского района, Озерковского сельского поселения, Знаменского сельского поселения, Зоринского сельского поселения.
Основным принципом при отборе многоквартирных домов для включения в Муниципальную адресную программу является ранжирование многоквартирных домов по сумме набранных баллов в соответствии с комплексом технических, организационных и финансовых критериев, среди которых - продолжительность эксплуатации объектов общего имущества, техническое состояние многоквартирного дома, структура жилищного фонда, обоснованность заявленных видов работ по проведению капитального ремонта, доля софинансирования расходов, комплексность капитального ремонта, степень готовности многоквартирного дома к капитальному ремонту.
Перечень домов
В соответствии с Постановлением Правительства Калининградской области от 5 мая 2014 г. № 274 «О реализации целевой Программы Калининградской области «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов» на 2013-2015 годы в 2014 году» утвержден перечень многоквартирных домов Гвардейского района, подлежащих в 2014 году капитальному ремонту, для которых планируется предоставление финансовой поддержки за счет средств областного бюджета и средств долевого финансирования местных бюджетов на проведение капитального ремонта:
- г. Гвардейск, ул. Степана Казака, д. 33;
- г. Гвардейск, ул. Маршала Жукова, д. 26а;
- г. Гвардейск, ул. Совхозная, д. 4;
- г. Гвардейск, ул. Гагарина, д. 5;
- г. Гвардейск, ул. Тельмана, д. 19;
- г. Гвардейск, ул. Калининградская, д. 3;
- г. Гвардейск, ул. Тельмана, д. 13;
- г. Гвардейск, ул. Гагарина, д. 18;
- г. Гвардейск, ул. Тельмана, д. 11;
- г. Гвардейск, ул. Станционная, д. 2;
- г. Гвардейск, ул. Тельмана, д. 26;
- г. Гвардейск, ул. Калининградская, д. 9;
- г. Гвардейск, ул. Фронтовая, д. 4;
- г. Гвардейск, ул. Калининградская, д. 27;
- г. Гвардейск, ул. Калининградская, д. 24;
- г. Гвардейск, ул. 2-я Северная, д. 6;
- пос. Знаменск, ул. Юбилейная, д. 1;
- пос. Знаменск, ул. Юбилейная, д. 5;
- пос. Знаменск, ул. Юбилейная, д. 7;
- пос. Знаменск, ул. Калининградская, д. 10;
- пос. Знаменск, ул. Ленина, д. 17;
- пос. Озерки, ул. Чекистов, д. 3;
- пос. Озерки, ул. Железнодорожная, д. 5а;
- пос. Озерки, ул. Заводская, д. 3;
- пос. Истровка, ул. Березовая Аллея, д. 20.
Программой предусматривалось:

внутридомовых инженерных систем по следующим адресам:
- г. Гвардейск, ул. Тельмана, д. 13;

- пос. Знаменск, ул. Юбилейная, д. 1;

- пос. Знаменск, ул. Юбилейная, д. 5;

- пос. Знаменск, ул. Юбилейная, д. 7.

проведение ремонта крыши по следующим адресам:
- г. Гвардейск, ул. Маршала Жукова, д. 26а;
- г. Гвардейск, ул. Совхозная, д. 4;
- г. Гвардейск, ул. Гагарина, д. 5;
- г. Гвардейск, ул. Калининградская, д. 3;
- г. Гвардейск, ул. Тельмана, д. 13;
- г. Гвардейск, ул. Гагарина, д. 18;
- г. Гвардейск, ул. Станционная, д. 2;
- г. Гвардейск, ул. Тельмана, д. 26;
- г. Гвардейск, ул. Калининградская, д. 9;
- г. Гвардейск, ул. Фронтовая, д. 4;
- г. Гвардейск, ул. Калининградская, д. 27;
- г. Гвардейск, ул. Калининградская, д. 24;
- г. Гвардейск, ул. 2-я Северная, д. 64;
- пос. Знаменск, ул. Юбилейная, д. 1;
- пос. Знаменск, ул. Юбилейная, д. 5;
- пос. Знаменск, ул. Юбилейная, д. 7;
- пос. Знаменск, ул. Калининградская, д. 10;
- пос. Знаменск, ул. Ленина, д. 17;
- пос. Озерки, ул. Чекистов, д. 3;
- пос. Озерки, ул. Железнодорожная, д. 5а;
- пос. Озерки, ул. Заводская, д. 3;
- пос. Истровка, ул. Березовая Аллея, д. 20.
проведение утепления и ремонта фасадов по следующим адресам:
- г. Гвардейск, ул. Гагарина, д. 5;
- г. Гвардейск, ул. Калининградская, д. 3;
- г. Гвардейск, ул. Гагарина, д. 18;
- г. Гвардейск, ул. Тельмана, д. 11;
- г. Гвардейск, ул. Калининградская, д. 27;
- г. Гвардейск, ул. Калининградская, д. 24;
- пос. Знаменск, ул. Калининградская, д. 10;
- пос. Знаменск, ул. Ленина, д. 17.
В результате сложившейся экономии средств производился ремонт кровли по адресу: г. Гвардейск, ул. Красноармейская, д. 63, а также ремонт фасада по адресу: г. Гвардейск, ул. Калининградская, д. 24.
Средства областного бюджета предоставлялись для проведения ремонта многоквартирных домов подлежащих капитальному ремонту с износом от 31 до 65 процентов.

Целевые  программы муниципального образования «Гвардейский район»
Статьей 29 Постановления Правительства Калининградской области от 26 сентября 2012 г. № 755 установлена тактическая задача - разработка муниципальных адресных программ по проведению капитального ремонта многоквартирных домов. 
Согласно статье 39 Постановления Правительства Калининградской области от 26 сентября 2012 г. № 755 муниципальная адресная программа по проведению капитального ремонта многоквартирных домов должна содержать:

1) перечень многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту и на которые планируется предоставление финансовой поддержки за счет средств долевого финансирования областного бюджета и местных бюджетов на проведение капитального ремонта;

2) рассчитываемый в установленном настоящей Программой порядке объем долевого финансирования проведения капитального ремонта многоквартирных домов, указанных в части 1 настоящего пункта, за счет средств областного бюджета, средств местных бюджетов и внебюджетных средств;

3) реестр многоквартирных домов по видам ремонта - планируемый состав работ, утвержденный решением собственников помещений, включающий в том числе сведения об установке коллективных (общедомовых) приборов учета и узлов управления;

4) планируемые показатели выполнения указанной адресной программы;

5) размер удельной стоимости проведения капитального ремонта в расчете на один квадратный метр общей площади помещений в многоквартирных домах, указанных в части 1 настоящего пункта, который не должен превышать размер предельной стоимости проведения капитального ремонта в расчете на один квадратный метр общей площади помещений, определенный пунктом 40 Программы. Состав Программы, утвержденной Постановлением Главы администрации МО «Гвардейский район» от 10 февраля 2014 г. № 293 соответствует вышеуказанным требованиям.

Постановлением главы администрации муниципального образования «Гвардейский район» от 20.08.2013 года № 996 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории муниципального образования «Гвардейский район» на период 2013-2015 годы» утверждена муниципальная программа проведения капремонта многоквартирных домов.
Постановлением Главы администрации МО «Гвардейский район» от 10 февраля 2014 г. № 293 «О внесении изменений в постановление главы администрации муниципального образования «Гвардейский район» от 20.08.2013 года № 996 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории муниципального образования «Гвардейский район» на период 2013-2015 годы», Постановлением главы администрации муниципального образования «Гвардейский район» от 31 июля 2014 г. № 1285 «О внесении изменений в постановление главы администрации муниципального образования «Гвардейский район» от 10.02.2014 года № 293 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории муниципального образования «Гвардейский район» на период 2013-2015 годы», Постановлением главы администрации муниципального образования «Гвардейский район» от 16 декабря 2014 г. № 2240 «О внесении изменений в постановление главы администрации муниципального образования «Гвардейский район» от 31.07.2014 года № 1285 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории муниципального образования «Гвардейский район» на период 2013-2015 годы» утверждены уточненные показатели Программы на 2014 год.
Муниципальная программа «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории муниципального образования «Гвардейский район» на период 2013-2015 годы» принята с учетом требований Постановления Правительства Калининградской области от 26 сентября 2012 г. № 755 и содержит необходимую информацию и показатели.
Муниципальная целевая программа в последней редакции не полностью соответствует по перечню домов, видам работ и их стоимости региональной адресной программе (в редакции Постановления Правительства Калининградской области от 05 мая 2014  г. № 274 «О реализации целевой Программы Калининградской области «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов» на 2013-2015 годы в 2014 году»). Администрацией муниципального образования «Гвардейский район» на основании изменений, внесенных в муниципальную целевую программу в декабре 2014 года направлена заявка в Правительство Калининградской области на предоставление  финансовой поддержки за счет средств областного бюджета для внесения соответствующих изменений в региональную целевую программу. Достигнуто согласие по финансовой составляющей предлагаемых изменений, на данный момент проходит подготовку проект внесения изменений в региональную целевую программу.
Приказом Министерства жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Калининградской области от 12 ноября 2012 года № 26 «Об утверждении Методических указаний по формированию заявки на предоставление  финансовой поддержки за счет средств областного бюджета на проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории Калининградской области» установлено, что муниципальные образования вправе самостоятельно определять приоритетные виды ремонтных работ (в том числе по отдельным системам, а также с учетом уточнения критериев балльной оценки) как обособленные разделы муниципальной адресной программы по проведению капитального ремонта исходя из перечня разрешенных видов работ.
Приказом установлено, что тексты представляемых в приложениях к заявке муниципальных правовых актов представляются в редакции, действующей на дату оформления приложения. Если в текст муниципального правового акта внесены изменения, в Министерство рекомендуется представить редакцию основного акта с учетом внесенных изменений и дополнений на дату оформления приложения.

Проведение отбора подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов
Порядок привлечения подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов установлен Приказом Министерства жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Калининградской области от 5 декабря 2012 г. № 31 «Об утверждении Порядка привлечения подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов».
Порядком установлено, официальная информация о конкурсе: извещение о проведении открытого конкурса, конкурсная документация, протоколы заседаний конкурсных комиссий - публикуется организатором конкурса на интернет-сайте муниципального образования или в средствах массовой информации.
Извещения по проведению открытых конкурсов на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования «Гвардейское городское поселение», «Озерковское сельское поселение», «Зоринское сельское поселение» размещались на официальном сайте муниципального образования «Гвардейский район» - www. http://gvardeysk.gov39.ru.
Извещения по проведению открытых конкурсов на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования «Знаменское сельское поселение» размещались на официальном сайте муниципального образования «Знаменское сельское поселение» - www.znamensk39.ru. Вместе с тем, извещения по отдельным адресам, в частности п. Знаменск, ул. Калининградская, д. 10, п. Знаменск, ул. Ленина, д. 17, отсутствуют.
В соответствии с законодательством РФ по объектам, отбор подрядчиков по которым проводится в соответствии с 44-ФЗ, информация на сайте муниципального образования не размещается.
Согласно статье 69 Постановления Правительства Калининградской области от 05 декабря 2008 г. № 795 направляемые на проведение капитального ремонта многоквартирных домов средства могут использоваться только на проведение работ, предусмотренных Программой, а также на разработку проектной и сметной документации для капитального ремонта многоквартирных домов,  включая технический надзор и проведение государственной экспертизы такой документации и на проведение обязательного энергетического обследования многоквартирного дома, если Программой предусмотрено проведение этого обследования. 
Статья 5 Постановления Правительства Калининградской области от 18.04.2013 № 239 гласит, что субсидии предоставляются только для долевого финансирования строго определенных видов работ по капитальному ремонту, в том числе строительный контроль и проведение экспертизы проектной документации.
Таким образом, финансирование проведения технического надзора производится за счет средств, предусмотренных Программой. При проведении конкурсных мероприятий следует учитывать эту составляющую при указании общей стоимости затрат на проведение капитального ремонта.
Проведение технического надзора при финансировании работ по капитальному ремонту за счет средств бюджета является обязательным.

Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калининградской области 10 февраля 2011 г. № 8-ОД «О нормативах расходов на осуществление строительного контроля при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте, ремонте объектов капитального строительства, финансируемых полностью или частично с привлечением средств областного бюджета, установлена величина расходов на осуществление строительного контроля при проведении капитального ремонта многоквартирных домов при стоимости работ в базисном уровне цен по состоянию на 01 января 2000 года до 30 млн. рублей – 2,14% от сметной стоимости проводимых работ.
При указании в извещении о проведении открытого конкурса следует указывать начальную (максимальную) цена договора подряда без учета затрат на технический надзор, что позволит производить финансирование в рамках установленных по каждому объекту Программой проведения капитального ремонта многоквартирных домов.
Взаимодействие администрации с муниципальными образованиями, управляющими организациями, товариществами собственников жилья
Пунктом 1.3. Соглашения № 83-С/2014 от 26 июня 2014 года о финансировании расходных обязательств, пунктом 1.3. Соглашения № 106/2014 от 30 июля 2014 года о финансировании расходных обязательств, заключенных между Министерством жилищно—коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Калининградской области и Администрацией муниципального образования «Гвардейский район» установлено, что Распорядитель (Администрация МО «Гвардейский район») перечисляет средства субсидий муниципальным образованиям на основании заключенного соглашения, которое должно содержать права и обязанности сторон, объем субсидий, порядок представления отчетности, ответственность за несоблюдение условий соглашения.  
Администрацией муниципального образования «Гвардейский район» в соответствии с переданными полномочиями принят Регламент взаимодействия администрации муниципального образования «Гвардейское городское поселение» с управляющими организациями, товариществами собственников жилья, утвержденный Постановлением главы администрации от 04 апреля 2014 г. № 524. 
Регламент является правовым актом, устанавливающим порядок организационного, документационного и информационного обеспечения при взаимодействии муниципального образования «Гвардейское городское поселение» с управляющими организациями и товариществами собственников жилья, не заключившими договоров с управляющими организациями на управление многоквартирными домами в ходе реализации целевой программы Калининградской области «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов» на 2013-2015 годы».
Регламенты взаимодействия администраций сельских поселений – “Знаменское сельское поселение”, “Озерковское сельское поселение” и “Зоринское сельское поселение” не представлены.  Также не представлены соглашения, заключенные администрациями сельских поселений с управляющими компаниями, обслуживающими многоквартирные дома в поселках Знаменск, Озерки, Истровка.
Проведение оплаты за выполненные работы 

Статья 38 Бюджетного кодекса РФ устанавливает принцип адресности и целевого характера бюджетных средств - бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств доводятся до конкретных получателей бюджетных средств с указанием цели их использования.
Согласно п. 5.2.4.
 - 5.2.5. Регламента взаимодействия администрации муниципального образования «Гвардейское городское поселение» с управляющими организациями, товариществами собственников жилья, в ходе реализации целевой программы Калининградской области «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на 2013-2015 годы», утвержденного Постановлением главы администрации муниципального образования «Гвардейский район» от 04 апреля 2014 г. № 524 Получатели субсидии (управляющие организации, с которыми собственники помещений заключили договор на управление, и (или) ТСЖ - предоставившие необходимые документы и выполнившие предусмотренные Регламентом мероприятия для получения Субсидии на проведение капитального ремонта МКД) открывают отдельные специальные счета в банках, имеющих государственную поддержку и заключают договор с подрядчиком, определенного по результатам конкурса, а также заключают договор на ведение технического надзора за выполнением работ по капитальному ремонту.
Администрация МО «Гвардейский район»

По адресу г. Гвардейск, ул. Степана Казака, 33 оплачено средства областного бюджета 977816 рублей, что составляет 83,8% общей величины, при установленном уровне софинансирования областного бюджета – 82%. Переплата средств областного бюджета (соответственно недоплата средств местного бюджета) отражена в отчете, направляемом Администрацией муниципального образования в Министерство ЖКХ и ТЭК Калининградской области. При финансировании объектов капитального ремонта 2015 года будет произведен зачет вышеуказанных сумм.
Муниципальный контракт № 0135300010014000032-0196004-01 заключен между Администрацией муниципального образования «Гвардейский район», ООО «Гранд-Центр» и МБУ «ТехКонтрольСтрой на основании Решения Гвардейского районного суда от 04 сентября 2006 года № 2-360/2006. 
Определением Гвардейского районного суда от 01 декабря 2008 года должником, в обязанности которого входит включить в Программу капитального ремонта и реконструкции жилых зданий производство капитального ремонта дома № 33 по ул. Ст. Казака в г. Гвардейске, а именно капитального ремонта крыши, в т.ч. водостоков и произвести указанный капитальный ремонт крыши водостоков, является Администрация МО «Гвардейское городское поселение». По состоянию на 2014 год полномочия МО «Гвардейское городское поселение» в соответствии с соглашением от 17 декабря 2013 года № 40/13 «О передаче части полномочий администрации муниципального образования «Гвардейское городское поселение» по решению вопросов местного значения администрации муниципального образования  «Гвардейский район» были переданы муниципальному образованию «Гвардейский район», таким образом Администрация МО «Гвардейский район» является надлежащим лицом при заключении договора на проведение капитального ремонта кровли дома по адресу г. Гвардейск, ул. Ст. Казака, 33.
Оплата по контракту произведена на основании акта о приемке выполненных работ в сумме1167475 рублей, технический надзор проводился на безвозмездной основе муниципальным учреждением Гвардейского района – МУП «ТКС».
По адресу г. Гвардейск, Тельмана, 19 представлены акты выполненных работ на сумму 7812212 рублей. Подрядчику ООО «Франкония» перечислены средства областного бюджета в размере 5950002 рубля, средства местного бюджета в размере 1306098 рублей. Средства в размере 556112 рублей после уточнения остатков, переходящих на следующий отчетный период, будут перечислены подрядчику 
ООО «Наш дом»

По адресу г. Гвардейск, ул. Маршала Жукова, 26а представлены акты выполненных работ на сумму 1076877 рублей. ООО «Наш дом» перечислены средства областного бюджета в размере 883039,14 рублей, средства местного бюджета в размере 139994,01 рубля. Подрядчику – ООО «Никос» управляющей компанией перечислены средства областного и местного бюджета в полном объеме. Средства собственников жилья в размере 55195,2 рублей (5% от стоимости выполненных работ). Управляющей компанией подрядчику средства собственников перечислены не в полном объеме– 38653 рубля.

 По адресу г. Гвардейск, ул. Совхозная, 4 представлены акты выполненных работ на сумму 3211496 рублей. ООО «Наш дом» перечислены средства областного бюджета в размере 2633426,72 рублей, средства местного бюджета в размере 417494,48 рублей. Подрядчику – ООО «Никос» управляющей компанией перечислены средства областного и местного бюджета в полном объеме. Средства собственников жилья в размере 164604,80 рублей (5% от стоимости выполненных работ). Управляющей компанией подрядчику средства собственников перечислены не в полном объеме - 140795,12 рублей. 
По адресу г. Гвардейск, ул. Гагарина, 5 представлены акты выполненных работ на сумму 2347337 рублей. ООО «Наш дом» перечислены средства областного бюджета в размере 1924816,36 рублей, средства местного бюджета в размере 305153,81 рубля. Подрядчику – ООО «Никос» перечислены средства областного и местного бюджета в полном объеме. Средства собственников жилья в размере 79971,5 рубль (3% от стоимости выполненных работ, согласно программе собственники должны представить 5% - 117366,9 рублей). Управляющей компанией подрядчику средства собственников перечислены не в полном объеме - 63190,82рублей. 

По адресу г. Гвардейск, ул. Тельмана, 13 представлены акты выполненных работ на сумму 2131535 рублей. ООО «Наш дом» перечислены средства областного бюджета в размере 1747858,70 рублей, средства местного бюджета в размере 277099,55 рублей. Подрядчику – ООО «Инвекс» перечислены средства областного и местного бюджета в полном объеме. Средства собственников жилья в размере 108853,27 рубля (5% от стоимости выполненных работ) управляющей компанией перечислены подрядчику. 

Оплата строительного надзора по вышеуказанным объектам проведена в размере 178238,09 рублей, что составляет 2,03% от стоимости выполненных работ.

ООО «Монолит»

По адресу г. Гвардейск, ул. Тельмана, 11 стоимость контракта по результатам проведённого конкурса в соответствии с протоколом конкурсной комиссии составляет 2930000 рублей, договор от 20 июля 2014 года № 01 заключен с ООО «Инвекс» на сумму 2931000 рублей.
Представлены акты выполненных работ на сумму 2713553 рубля. ООО «Монолит» перечислены средства областного бюджета в размере 2225113,46 рубля, средства местного бюджета в размере 352761,89 рублей. Подрядчику – ООО «Инвекс» перечислены средства областного и местного бюджета в полном объеме. Средства собственников жилья в размере 135677,65  рубля (5% от стоимости выполненных работ) управляющей компанией подрядчику перечислены не были. 
Оплата строительного надзора по вышеуказанному объекту проведена в размере 58070,03 рублей, что составляет 2,14% от стоимости выполненных работ.
По адресу г. Гвардейск, ул. Тельмана, 26 представлены акты выполненных работ  на сумму 1097953 рубля. ООО «Монолит» перечислены средства областного бюджета в размере 900321,46 рубля, средства местного бюджета в размере 120774,83 рубля. Подрядчику – ООО «БалтикСтрой» перечислены средства областного и местного бюджета в полном объеме. Средства собственников жилья в размере 76855,86  рубля (7% от стоимости выполненных работ) были перечислены управляющей компанией подрядчику. 

Оплата строительного надзора по вышеуказанному объекту проведена в размере 58070,03 рублей, что составляет 2,14% от стоимости выполненных работ.

По адресу г. Гвардейск, ул. Калининградская, 9 представлены акты выполненных работ на сумму 1101624 рубля. ООО «Монолит» перечислены средства областного бюджета в размере 903331,68 рубля, средства местного бюджета в размере 132194,9 рубля. Подрядчику – ООО «БалтикСтрой» перечислены средства областного и местного бюджета в полном объеме. Средства собственников жилья в размере 66098,42 рублей (6% от стоимости выполненных работ) были перечислены управляющей компанией подрядчику. 

Оплата строительного надзора по вышеуказанному объекту проведена в размере 23574,76 рубля, что составляет 2,14% от стоимости выполненных работ.

По адресу г. Гвардейск, ул. Фронтовая, 4 представлены акты выполненных работ на сумму 1747521,0 рубль. ООО «Монолит» перечислены средства областного бюджета в размере 1432967,22 рублей, средства местного бюджета в размере 209702,52 рубля. Подрядчику – ООО «БалтикСтрой» перечислены средства областного и местного бюджета в полном объеме. Средства собственников жилья в размере 104851,26 рубль (6% от стоимости выполненных работ) управляющей компанией подрядчику перечислены не были. 

Оплата за проведение строительного надзора управляющей компанией не проводилась.

Целевой программой Калининградской области установлено финансирование на проведение капитального ремонта кровли по вышеуказанному адресу. 
Статьей 15 Постановления Правительства Калининградской области от 06.02.2015 № 54 установлено, что субсидии, не израсходованные муниципальными образованиями в текущем финансовом году, могут быть использованы путем их направления на софинансирование:

1) предусмотренных краткосрочным планом видов работ (расходов) по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома, по которому образовалась экономия (перераспределение неизрасходованных средств капитального ремонта между видами работ (расходами);

2) не предусмотренных краткосрочным планом видов работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома (расходов), по которому образовалась экономия (направление неизрасходованных средств капитального ремонта на новые виды работ, предусмотренных пунктом 4 настоящих условий и методики);

3) проведения капитального ремонта общего имущества иного многоквартирного дома, включенного в краткосрочный план (перераспределение неизрасходованных средств капитального ремонта между домами);

4) проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома, не включенного в краткосрочный план (направление неизрасходованных средств капитального ремонта на новые дома). На основании вышеуказанного договор № 05 от 20 мая 2014 года предусматривает замену окон и дверей в местах общего пользования (91911 рублей), восстановление отмостки (122399 рублей).
По адресу г. Гвардейск, ул. Калининградская, 27 представлены акты выполненных работ на сумму 1832652 рубля. ООО «Монолит» перечислены средства областного бюджета в размере 1502774,64 рубля, средства местного бюджета в размере 219918,24 рублей. Подрядчику – ООО «БалтикСтрой» перечислены средства областного и местного бюджета в полном объеме. Средства собственников жилья в размере 393109959,16 рублей (6% от стоимости выполненных работ) были перечислены управляющей компанией подрядчику. 

Оплата строительного надзора по вышеуказанному объекту проведена в размере 39218,76 рублей, что составляет 2,14% от стоимости выполненных работ.

По адресу г. Гвардейск, ул. Калининградская, 24 в результате сложившейся экономии принято решение о выполнении дополнительных работ по ремонту фасада. Представлены акты выполненных работ на сумму 4153735 рублей. ООО «Монолит» перечислены средства областного бюджета в размере 3442237,48 рублей, средства местного бюджета в размере 526229,86 рублей. Подрядчику – ООО «БалтикСтрой» перечислены средства областного и местного бюджета в полном объеме. Средства собственников жилья в размере 132099,78 рублей были перечислены управляющей компанией подрядчику. 

Оплата строительного надзора по вышеуказанному объекту проведена управляющей компанией в размере 47115,59 рублей, что составляет 1,13% от стоимости выполненных работ (при нормативе 2,14%).

По адресу г. Гвардейск, ул. 2-я Северная, 6 представлены акты выполненных работ на сумму 1505585 рублей. ООО «Монолит» перечислены средства областного бюджета в размере 1234579,70 рублей, средства местного бюджета в размере 159724,73 рубля. Подрядчику – ООО «БалтикСтрой» средства областного бюджета управляющей компанией перечислены в полном объеме, средства местного бюджета перечислены в объеме 159724,73 рубля.
Средства собственников жилья в размере 105390,95 рублей (7% от стоимости выполненных работ) управляющей компанией подрядчику перечислены не были. 

Оплата за проведение строительного надзора не проводилась.

Согласно целевой Программе Калининградской области «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов», утвержденной Постановлением Правительства Калининградской области от 5 мая 2014 г. № 274 по адресу г. Гвардейск, ул. Гагарина, 18 предусмотрено финансирование проводимых работ за счет собственников жилых помещений в размере 5%. В связи с тем, что данномй многоквартирному дому вынесено решение суда о понуждении органов исполнительной власти провести капитальный ремонт, Постановлением главы администрации муниципального образования «Гвардейский район» от 16 декабря 2014 г. № 2240 «О внесении изменений в постановление главы администрации муниципального образования «Гвардейский район» от 31.07.2014 года № 1285 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории муниципального образования «Гвардейский район» на период 2013-2015 годы» установлена доля софинансирования собственников помещений – 0%.
Представлены акты выполненных работ на сумму 1590471 рубль. ООО «Монолит» перечислены средства областного бюджета в размере 1304186,22 рублей, средства местного бюджета в размере 286284,78 рубля. Подрядчику – ООО «Инвекс» средства и местного областного бюджета перечислены в полном объеме.
Оплата за проведение строительного надзора  произведена в размере 34036,08 рублей.

По адресу г. Гвардейск, ул. Красноармейская, 63 представлены акты выполненных работ на сумму 1569160 рублей. ООО «Монолит» перечислены средства областного бюджета в размере 267745,09 рублей. Подрядчику – ООО «Инвекс» средства местного бюджета перечислены в полном объеме, средства собственников жилья - в размере 78458 рублей (5%). Поскольку проведение конкурсных мероприятий по данному объекту пришлось на конец финансового периода – 31 декабря 2014 года, дальнейшее финансирование будет проводится после подтверждения остатков прошлых периодов в 2015 году.
В связи с тем, что по данному объекту есть судебное решение, проведение технического надзора осуществлялось муниципальным предприятием МУП «ТКС» на безвозмездной основе.
ООО УК «Гвардейская»
По адресу г. Гвардейск, ул. Калининградская, 3 договор № 1а от 29 мая 2014 года на ремонт кровли, фасада заключен без указания стоимости по видам работ, что не позволяет учитывать финансирование в соответствии Целевой программой. Представлены акты выполненных работ  на сумму 3069599 рублей. ООО УК «Гвардейская перечислены средства областного бюджета в размере 2517071,18 рубль, средства местного бюджета в размере 368351,88 рубль. Подрядчику – ООО «БалтикСтрой» управляющей компанией средства местного бюджета перечислены в полном объеме, средства областного бюджета перечислены не в полном объеме 2501716,99 рублей. Средства собственников жилья в размере 186335,94 рублей (6% от стоимости выполненных работ) управляющей компанией подрядчику перечислены не были. 

Оплата за проведение строительного надзора управляющей компанией не проводилась.
По адресу п. Истровка ул. Березовая Аллея д.20 представлены акты выполненных работ на сумму 702082 рубля. ООО УК «Гвардейская перечислены средства областного бюджета в размере 575707,24 рублей, средства местного бюджета в размере 91270,66 рублей. Подрядчику – ООО «БалтикСтрой» средства областного и местного бюджета перечислены управляющей компанией не в полном объеме - 666052,4 рубля. Средства собственников жилья в размере 35104 рубля (5% от стоимости выполненных работ) управляющей компанией подрядчику перечислены не были. 

Оплата за проведение строительного надзора управляющей компанией не проводилась.
ТСЖ «Наш дом»

По адресу г. Гвардейск, ул. Станционная, 2 представлены акты выполненных работ на сумму 765686 рублей. Товариществу собственников жилья «Наш дом» перечислены средства областного бюджета в размере 627862,52 рубля, средства местного бюджета в размере 99539,18 рубля. Подрядчику – ООО «Инвекс» средства областного и местного бюджета перечислены в полном объеме

МУП «ЖКХ» МО «Озерковское сельское поселение»

По адресу п. Озерки, ул. Железнодорожная, д. 5а программой предусматривалось проведение капитального ремонта кровли, однако договор, заключенный между МУП «ЖКХ» МО «Озерковское сельское поселение» и ООО «Строительная компания «АльянсСтройИнвест» предусматривает проведение капитального ремонта кровли и отмостки (без указания величины финансирования на каждый вид работ). Также договор не имеет номера, даты и места составления, т.е. обязательных реквизитов и может быть признан ничтожным. Представлены акты выполненных работ на сумму 1299000 рублей. Подрядчику – ООО «СК «АльянсСтройИнвест» средства перечислены в полном объеме.
По адресу п. Озерки, ул. Чекистов, 3 представлены акт выполненных работ на сумму 645877 рублей. Подрядчику – ООО «БалтикСтрой» перечислены средства областного и местного бюджета в полном объеме – 613583,15 рублей. Средства собственников жилья в размере 32293,85 рублей (5% от стоимости выполненных работ) управляющей компанией подрядчику перечислены не были.

По адресу п. Озерки, ул. Заводская, 3 представлены акты выполненных работ на сумму 1324102 рубля. Подрядчику – ООО «БалтикСтрой» перечислены средства областного и местного бюджета в объеме 648789,61 рублей, что составляет 49% от стоимости выполненных работ, согласно Программы доля финансирования за средств областного и местного бюджетов должна составлять 90,8%. Средства собственников жилья в размере 121817,38 рублей (9,2% от стоимости выполненных работ) управляющей компанией подрядчику перечислены не были.

Специальные счета в соответствии с нормами  статьи 20 Закона Калининградской области от 26.12.2013 № 293 «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Калининградской области» МУП «ЖКХ» МО «Озерковское сельское поселение» не открывались. Средства областного, местного бюджета, собственников помещений зачислялись на счета МУП «ЖКХ», открытые для сбора коммунальных платежей и расчетов с контрагентами, что противоречит требованиям вышеуказанного закона и не позволяет вести пообъектный учет, предоставлять соответствующую отчетность.
Председатель контрольно-счетной палаты 

МО «Гвардейский городской округ»                             
   О.Р. Высоцкий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
PAGE  
1

