[image: image1]        РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

                           КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

                        КОНТРОЛЬНО - СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 
                    МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

                   « ГВАРДЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ »


238210, Калининградская обл.,                                        

тел/факс: 8-(40159)- 3-47-04

гор. Гвардейск, ул. Красноармейская, 24                      

e-mail: kspgvardeisk@mail.ru
                                                          


http://kspgvard.ru 
10 января 2017 года







г.Гвардейск
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

контрольно-счетной палаты муниципального образования «Гвардейский городской округ» по проведению проверки законности расходования бюджетных средств, направленных на капитальный ремонт многоквартирного дома № 13 по ул. Тельмана в г. Гвардейске. 

              Я, заместитель председателя контрольно-счетной палаты муниципального образования «Гвардейский городской округ» Алексей Леонидович Кухаренко провел проверку по указанию прокурора Гвардейского района старшего советника юстиции В.М.Гришина, поступившему в КСП МО «Гвардейский городской округ», и 

                                                   УСТАНОВИЛ: 

            В прокуратуру района поступило обращение Дипель В.П., которая в своем заявлении указывает, что капитальный ремонт ее дома проведен некачественно, а именно, не установлены ручки на двери в подвальное помещение, не заложено кирпичом окно для подачи угля, в подвальное помещение не установлена дверь. 

           В ходе поверки установлено, что многоквартирный дом, расположенный по адресу: г.Гвардейск, ул. Тельмана, 13, был включен в программу капитального ремонта в 2015 году на основании Постановления Правительства Калининградской области от 29.12.2014г. № 928 «Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Калининградской области на 2015-2044 годы, на 2015 год».   

           Общим собранием собственников помещений  многоквартирного дома № 13 по ул. Тельмана в г.Гвардейске от 20.04.2015г., протокол б/н,  было принято решение о проведении работ по капитальному ремонту общего имущества, определен перечень работ, стоимость ремонта и определен источник финансирования капитального ремонта. Софинансирование капитального ремонта многоквартирного дома по Программе было предусмотрено в следующих объемах: общая сумма 3 247 751 рубль 46 коп., в том числе: денежные средства областного бюджета 2 401 712 рублей 20 коп., денежные средства местного бюджета – 358 876 рублей 54 коп., денежные средства собственников МКД – 487 162 рубля 72 коп (15% от стоимости капитального ремонта). 
           В соответствии с договором о передаче функций технического заказчика от 13 марта 2015 года функции технического заказчика работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах были переданы Администрации муниципального образования «Гвардейский городской округ» некоммерческой организацией «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах», который на основании распоряжения Правительства Калининградской области «О создании регионального оператора» от 26 февраля 2014 года № 7-рп является региональным оператором на территории Калининградской области и формирует на своих счетах фонды из средств собственников  помещений и бюджетных средств, выделенных на эти цели. 

           В соответствии с наделенными полномочиями решениями собственников помещений и вышеуказанными нормами права Администрация (технический заказчик) провела открытый конкурс по отбору подрядной организации для выполнения капитального ремонта имущества в многоквартирном доме – объекте. 

           По результатам конкурсных процедур между Администрацией и ООО «Строительная компания «НИКОС» был заключен договор подряда № 182 от 22.05.2015 года на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: г.Гвардейск, ул. Тельмана, 13. Общая стоимость работ по Договору составляет 3 180 000 (три миллиона сто восемьдесят тысяч) рублей. Срок выполнения работ с 22.07.2015 по 22.08.2015г. 

           В соответствии со справкой о стоимости выполненных работ и затрат за отчетный период с 22.07.2015г. по 16.10.2015г на капитальный ремонт многоквартирного дома по адресу: г.Гвардейск, ул. Тельмана, 13 было затрачено 3 115 435 рублей 03 коп. Из акта о приемке выполненных работ от 16.10.2015г. следует, что работы по капитальному ремонту фасада многоквартирного дома были выполнены на указанную выше сумму и приняты заказчиком – Администрацией МО «Гвардейский городской округ», подрядчиком – ООО «СК НИКОС», а также представителями МБУ «ТехКонтрольСтрой», осуществлявшими строительный контроль, и представителем собственников многоквартирного дома. Кроме того, из акта от 16.10.2015г. следует, что рабочая комиссия в составе представителей Администрации, ООО «СК НИКОС», МБУ «ТехконтрольСтрой», управляющей компании «Наш дом», а также представителей собственников многоквартирного дома, приняла в эксплуатацию законченное капитальным ремонтом жилое здание, при удовлетворительной оценке ремонтно-строительных работ.     
         В ходе изучения локальной сметы на капитальный ремонт фасада установлено, что в соответствии с поз.26, 27, 28  предусмотрена установка противопожарных дверей двупольных глухих площадью 5,46 м2, размер одной двери 1300*2100мм, это составляет 2,73 м2, площадь двух дверей равняется 5,46 м2, что соответствует площади проемов двух  подъездов в отремонтированном доме. Стоимость двух дверей с установкой и оборудованием доводчиком составила 43 831 рубль. Денежные средства на установку других дверей, в том числе дверей в подвал, сметой не предусмотрены и финансирование на эти цели не выделялось. Также сметой не был предусмотрен демонтаж и закладывание кирпичом окна для подачи угля.  
             В ходе выезда на место и осмотра многоквартирного дома 13 по ул. Тельмана установлено, что металлические двери в подъезды установлены, все окна в подвал, находящиеся в цокольной стене и приямках заменены на пластиковые.
           На основании изложенного: 

1.    Проверку по факту некачественного ремонта дома № 13 по ул. Тельмана в г.Гвардейске считать законченной, факт – неподтвердившимся. 

2.  Использование бюджетных средств, направленных на капитальный ремонт указанного многоквартирного дома, считать соответствующим  законодательству Российской Федерации.   
3. По результатам проверки подготовить ответ в Прокуратуру района.  

Заместитель председателя 

Контрольно-счетной палаты 

МО «Гвардейский городской округ»                                          А.Л.Кухаренко[image: image12.png]


[image: image2][image: image3][image: image4.png]


[image: image5][image: image6][image: image7][image: image8][image: image9][image: image10][image: image11]
2

